Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“Plataforma Web Integral - Sinergi.cl”

[p.w.S]

Fecha:[08/09/2026]

Tabla de contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-09-2026 | Versión inicial: épicas, priorización MoSCoW e historias de usuario derivadas de la Definición del Proyecto. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”

| ID | Épica |  |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Sitio Público (Módulo 1) | Home institucional, áreas de especialización, portafolio de proyectos finalizados, sección de noticias/artículos técnicos, formulario de contacto y captación de leads. |
| EP-02 | Portal de Clientes (Módulo 2) | Login sin autoregistro, creación de tarjetas de proyecto, verificación, visualización de avance de hitos, descarga de documentos y canal de solicitudes/chat con la empresa. |
| EP-03 | Panel de Administración / Empresa (Módulo 3) | Verificación de proyectos entrantes, construcción y actualización del desglose de hitos, gestión de usuarios, registro manual de proyectos y dashboard de métricas generales. |
| EP-04 | Inteligencia Artificial — Chatbot (Módulo 4) | Dos chatbots implementados mediante APIs externas de terceros: uno de atención general en el sitio público, y otro en el portal de clientes que responde sobre los proyectos propios de cada cliente autenticado, con aislamiento estricto de información por cliente. |
| EP-05 | Datos, Seguridad, Notificaciones e Infraestructura (Módulo 5) | Seguridad reforzada del login, validación de archivos subidos, notificaciones automáticas por correo, tareas en segundo plano y despliegue con Docker en los 3 entornos. |
| EP-06 | Inventario (Módulo 6 — futuro, opcional) | Inventario general de materiales, insumos y herramientas de la empresa. Queda fuera del alcance del MVP; se evaluará solo si sobra tiempo y Sinergi confirma interés. |

# Priorización de Épicas

Técnica de estimación utilizada: MoSCoW (Must have / Should have / Could have / Won't have). Se eligió esta técnica por su simplicidad para validar el alcance junto a un cliente real (Sinergi) sin necesariamente formación técnica, y porque permite acotar rápidamente qué módulos son indispensables para el primer lanzamiento dentro del tiempo acotado de un Proyecto de Título.

| ID | Épica | Priorización |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-02 | Portal de Clientes | Must Have | Es el núcleo de la propuesta de valor del proyecto: sin esto, Sinergi no logra dar seguimiento a sus clientes. |
| EP-03 | Panel de Administración / Empresa | Must Have | Sin este módulo la empresa no tiene forma de operar el flujo central (verificar, desglosar hitos, actualizar avance). |
| EP-05 | Datos, Seguridad e Infraestructura | Must Have | Es la base técnica y de seguridad de todo el sistema; no existe autoregistro, por lo que la seguridad del login es crítica. |
| EP-01 | Sitio Público | Should Have | Aporta valor de imagen e historial, pero el sistema puede operar internamente sin todas sus secciones desde el primer lanzamiento. |
| EP-04 | Chatbot IA | Could Have | Mejora la atención general y la consulta de proyectos, pero no es indispensable para el flujo central cliente-empresa-admin. |
| EP-06 | Inventario | Won't Have (esta versión) | Explícitamente definido como futuro y de baja prioridad; no se conecta con el módulo de proyectos en esta etapa. |

# Definición de Historias de Usuario

Utilice el ejemplo y la plantilla en Excel proporcionada por el docente, copie la información e insértela como imagen de acuerdo al siguiente ejemplo:

Historia 1

Historia 2

Historia 3