Validando Sprint 1

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha:19/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19-09-2026 | Validación del Sprint 1 (Autenticación y Roles): registro diario de horas, gráfico de avance real vs. ideal, y actualización de la pila de producto. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| SNG-EP02-01 | Análisis y modelado del flujo de login | 4 | Bruno Zuñiga | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| SNG-EP02-01 | Diseño de la vista de login (Tailwind) | 3 | Simon Benavente |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| SNG-EP02-01 | Codificación del endpoint de autenticación (DRF) | 6 | Bruno Zuñiga |  | 4 | 2 |  |  | 6 | A |
| SNG-EP02-01 | Pruebas de login exitoso y credenciales inválidas | 3 | Marco Gonzalez |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
| SNG-EP03-05 | Análisis de permisos por rol (cliente/empleado/admin) | 4 | Marco Gonzalez | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| SNG-EP03-05 | Diseño del formulario de gestión de usuarios | 3 | Simon Benavente |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
| SNG-EP03-05 | Codificación de creación/eliminación de usuarios | 5 | Bruno Zuñiga |  |  | 3 | 2 |  | 5 | A |
| SNG-EP03-05 | Pruebas de creación y eliminación de cuentas | 2 | Marco Gonzalez |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
| SNG-EP05-01 | Investigación e integración de django-axes | 3 | Bruno Zuñiga |  |  |  | 3 |  | 3 | A |
| SNG-EP05-01 | Configuración de umbral y tiempo de bloqueo | 2 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
| SNG-EP05-01 | Registro de eventos de bloqueo | 2 | Marco Gonzalez |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| SNG-EP05-01 | Pruebas de bloqueo tras 5 intentos fallidos | 2 | Simon Benavente |  |  |  |  | 2 | 2 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto | 5 | Must Have |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos | 3 | Must Have |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos | 3 | Must Have |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante | 5 | Must Have |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos | 5 | Must Have |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos | 3 | Must Have |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) | 5 | Must Have |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes | 5 | Should Have |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo | 3 | Should Have |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio | 3 | Should Have |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto | 3 | Should Have |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas | 5 | Should Have |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público | 2 | Should Have |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto | 2 | Should Have |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) | 3 | Should Have |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) | 5 | Could Have |