Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 el equipo desarrollamos la Plataforma Web Integral Sinergi, que reemplaza la antigua landing de la empresa por un sistema con tres perfiles de usuario (cliente, empleado y administrador) orientado al seguimiento casi en tiempo real de los proyectos de ingeniería que Sinergi ejecuta para sus clientes. El sistema está construido con Django, PostgreSQL, Redis/Celery y Tailwind CSS, y corre completo sobre Docker Compose, trabajando bajo metodología Scrum. Actividades realizadas y objetivos específicos cumplidos a la fecha: • Base del sistema: entorno Docker (web, base de datos, Redis, Celery worker y Celery Beat), sitio público con sus páginas base y portal privado con inicio de sesión por rol, sin autoregistro. • Captación de proyectos: el formulario de contacto del sitio público genera una solicitud de proyecto que el administrador revisa, aprueba (asignando o creando la cuenta del cliente) o rechaza. Los clientes con cuenta también pueden solicitar nuevos proyectos desde su portal. • Gestión de proyectos: el personal de Sinergi registra los proyectos, los organiza en fases y subfases, y el porcentaje de avance se calcula automáticamente a partir de ellas. El cliente ve la ficha de su obra, el cronograma, una bitácora de avance y un diagrama del proyecto imprimible. • Comunicación cliente-empresa: canal de peticiones (chat) persistente por proyecto, con estados (abierta, en proceso, cerrada), marca de leído, notas internas del personal y actualización automática de mensajes. • Gestión documental: el personal sube los documentos de cada obra y el cliente los descarga de forma protegida. Empleado y administrador pueden “observar” un documento, lo que abre una petición al cliente. • Administración: gestión de usuarios y de empresas cliente, archivado de proyectos y solicitudes con eliminación automática a los 60 días, y registro de actividad (auditoría) de las acciones del panel. • Seguridad y calidad: control de acceso por rol, bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión, protección de archivos, cabeceras de seguridad, configuración HTTPS para producción, separación entre superusuario y administrador de la empresa y una batería de 48 pruebas automáticas aprobadas. • Identidad visual: se incorporó el logo y favicon oficiales de Sinergi y un encabezado común a los tres paneles. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene (migrar el sitio de Sinergi a una plataforma integral de seguimiento de proyectos). Se ajustaron los siguientes objetivos específicos y alcances funcionales: • El cliente ya no sube documentos ni crea tarjetas de proyecto. Ahora el cliente envía una solicitud y es el personal de Sinergi (administrador o empleado) quien registra el proyecto y gestiona toda la documentación. El cliente solo consulta y descarga. Se tomó esta decisión para reducir el riesgo de seguridad de recibir archivos externos y para que Sinergi controle la información oficial de cada obra. • De “leads” a solicitudes de proyecto: el formulario público ya no crea un simple contacto, sino una solicitud de proyecto con flujo de aprobación (pendiente, aprobada, rechazada). Desde una solicitud aprobada se crea el proyecto con los datos ya precargados. • De verificación documental a observaciones: en lugar de que el empleado verifique documentos que sube el cliente, ahora puede “observar” un documento y pedir correcciones o antecedentes al cliente mediante el canal de peticiones. • De hitos con avance manual a fases y subfases con avance automático: el porcentaje de avance ya no se ingresa a mano, sino que se calcula según las fases completadas, para que lo que ve el cliente sea siempre coherente. • Archivado en lugar de eliminación directa: proyectos y solicitudes se archivan y se eliminan solos a los 60 días, evitando pérdidas de información por errores. • Empresas cliente como entidad formal (razón social, RUT, contacto) en lugar de un texto libre por usuario. • Separación de privilegios: el administrador de la empresa gestiona todo desde el panel web, mientras que el acceso a la administración interna de Django queda reservado al superusuario técnico. |
| Metodología | Se mantiene Scrum y las plantillas de pmoinformatica.com. Los ajustes fueron de práctica de trabajo, no de enfoque: • Pruebas automáticas como criterio de aceptación: una funcionalidad se da por terminada cuando sus pruebas pasan, tanto en la base de pruebas como en PostgreSQL dentro de Docker, y tras recorrer todas las pantallas con cada rol sin errores. • Repriorización del backlog: se adelantó el núcleo del sistema (proyectos, fases, peticiones, seguridad) y se movieron al final las integraciones con servicios externos (correo, IA, noticias), que dependen de cuentas y credenciales de terceros. • Decisiones abiertas con la empresa: los temas que requieren definición de Sinergi (por ejemplo, la estructura de sucursales) se implementan de forma simple y configurable mientras se confirman, para no detener el desarrollo. |
| Evidencias de avance | Evidencias que se presentan: • Repositorio de código en GitHub (Sinergi.cl, carpeta FASE 2/Evidencias Proyecto): demuestra el desarrollo real y el trabajo colaborativo de los tres integrantes mediante el historial de commits. • Registro de Cambios del proyecto: documenta cada incremento, las decisiones tomadas y su justificación, y lo que queda pendiente. Da cuenta de la trazabilidad del avance. • Capturas de pantalla del sistema por rol (sitio público, portal cliente, panel empleado, panel administrador, chat de peticiones, control de obra y diagrama del proyecto): muestran las funcionalidades terminadas y operativas. • Resultados de las pruebas automáticas (48 de 48 aprobadas): respaldan que las funciones, los permisos y las medidas de seguridad se comportan como se espera. • Documentación de gestión (Acta de Constitución, Matriz de Riesgos, Diccionario de Datos, Product Backlog, Historias de Usuario SNG-EPxx-xx y Casos de Uso): muestran la planificación y el seguimiento del proyecto. Resguardo de la calidad: • Seguridad basada en el OWASP Top 10 y en la lista de verificación de despliegue de Django (control de acceso por rol, protección contra fuerza bruta, CSRF, XSS e inyección SQL, descarga protegida de archivos, validación del contenido real de los archivos, cabeceras de seguridad y HTTPS en producción). • Pruebas automáticas por cada funcionalidad nueva y verificación en el mismo motor de base de datos que usará producción (PostgreSQL en Docker). • Mismo entorno para todos: Docker garantiza que el sistema funcione igual en el equipo de cada integrante y en el servidor final. • Protección de datos: archivado en lugar de borrado, registro de actividad de las acciones administrativas y reglas que impiden eliminar clientes o empresas con historial. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación base PMO: Acta de Constitución, Matriz de Riesgos, Diccionario de Datos, Plan de Capacidad, Product Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso | Plantillas pmoinformatica.com, Word, GitHub |  | Integrante | Facilita: definición del proyecto consolidada. Dificulta: los cambios de alcance obligan a actualizar documentos. | En curso | Diccionario de Datos y Casos de Uso deben actualizarse con el nuevo flujo (solicitudes, empresas, fases, peticiones) y sin almacenamiento externo. |
| Arquitectura e infraestructura | Configuración del entorno: Docker Compose con Django, PostgreSQL, Redis, Celery worker y Celery Beat | Docker, Python, PostgreSQL, Redis, VS Code |  | Integrante | Facilita: mismo entorno para los 3 integrantes. Dificulta: migraciones que no se aplicaban al recargar el código. | Completado | Se agregó la aplicación automática de migraciones en desarrollo para evitar errores. |
| Desarrollo de software | Sitio público y formulario de contacto | Django Templates, Tailwind CSS, JavaScript |  | Integrante | Dificulta: riesgo de spam al ser un formulario abierto. | Ajustada | El formulario genera una solicitud de proyecto con flujo de aprobación (en vez de un lead) y protección antispam. |
| Desarrollo de software / Seguridad | Autenticación, roles y gestión de usuarios y empresas | Django Auth, panel web |  | Integrante | Facilita: autenticación nativa de Django. Dificulta: datos antiguos de empresas en texto libre. | Ajustada | Separación superusuario / administrador; empresas cliente como entidad formal. Activación por link y 2FA pasan a la etapa final. |
| Desarrollo de software | Portal de clientes | Django, Tailwind CSS, JavaScript |  | Integrante | Dificulta: riesgo de seguridad al recibir archivos de terceros. | Ajustada | El cliente ya no sube documentos ni crea tarjetas: solicita proyectos, consulta avance, ficha, diagrama y descarga documentos. |
| Desarrollo de software | Panel de empleado y administrador: gestión de proyectos, fases y subfases, bitácora, documentos y archivado | Django, PostgreSQL, Celery Beat |  | Integrante | Facilita: reutilización de componentes entre paneles. Dificulta: mantener coherente el avance que ve el cliente. | Ajustada | Hitos con % manual → fases y subfases con avance automático; eliminación → archivado de 60 días; registro de actividad. |
| Desarrollo de software | Canal de peticiones (chat) cliente–empresa | Django, JavaScript (polling) |  | Integrante | Facilita: polling sin necesidad de WebSockets. | Completado | Se agregó la observación de documentos como petición al cliente y el estado editable por el personal. |
| Seguridad de la información | Medidas de seguridad (OWASP Top 10 y checklist de despliegue Django) | Django, OWASP, cabeceras HTTP |  | Integrante | Facilita: protecciones nativas de Django. | En curso | Implementado lo principal; falta antivirus ClamAV y ajustes para el servidor final (proxy, logs persistentes). |
| Calidad de software | Pruebas automáticas y verificación por rol | Django TestCase, PostgreSQL en Docker |  | Integrante | Facilita: detectar errores antes de integrar cambios. | En curso | 48 pruebas aprobadas; se amplían con cada funcionalidad nueva. |
| Integración de sistemas | Notificaciones por correo (Brevo) y activación de cuentas por link | Brevo SMTP, Celery, Redis |  | Integrante | Dificulta: depende de cuentas y credenciales externas. | No iniciado | Postergado al final por decisión del equipo, junto con las demás APIs. |
| Integración de sistemas | Chatbots de IA (público y portal cliente) y noticias RSS | API de IA externa, Celery Beat |  | Integrante | Dificulta: aislamiento estricto de información por cliente en el chatbot. | No iniciado | Postergado al final; se mantiene en el alcance. |
| Arquitectura e infraestructura | Despliegue en VPS (staging y producción), HTTPS y respaldos automáticos | VPS, Docker, Nginx/Caddy |  | Integrante | Dificulta: confirmar con Sinergi el servidor de producción. | No iniciado | La configuración de producción ya está preparada en el código. |
| Desarrollo de software | Inventario e internacionalización (inglés) | Django |  | Integrante | Sujeto al tiempo disponible. | No iniciado | Se mantienen como condicionales. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores • Definición del proyecto consolidada en un documento único, lo que permitió tomar decisiones de ajuste con claridad. • Docker permitió que los tres integrantes trabajaran con el mismo entorno y la misma base de datos que se usará en producción. • Django aportó de forma nativa autenticación, panel de administración y protecciones contra ataques comunes, acelerando el desarrollo. • Pruebas automáticas y Registro de Cambios: permitieron avanzar en incrementos seguros y saber en todo momento qué estaba hecho y qué faltaba. Dificultades y acciones tomadas • Cambios de alcance durante el desarrollo (solicitudes, fases, archivado, empresas). Acción: se registró cada cambio con su justificación y se repriorizó el backlog; queda pendiente actualizar la documentación formal. • Datos existentes en formatos antiguos (por ejemplo, la empresa como texto libre). Acción: migraciones que convierten la información sin pérdida de datos. • Errores de entorno (migraciones no aplicadas al recargar el código). Acción: aplicación automática de migraciones en desarrollo. • Temas que dependen de definiciones de Sinergi (sucursales, servidor de producción). Acción: se implementó una solución simple y configurable mientras se confirma con la empresa. • Dependencia de servicios externos (correo, IA, noticias). Acción: se postergaron al final para no detener el núcleo del sistema.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Subida de documentos por el cliente > desactivada. Por seguridad y control de la información, el personal de Sinergi gestiona los documentos; el cliente solo descarga. • Creación de tarjeta de proyecto por el cliente > reemplazada por solicitudes de proyecto. El cliente (o un visitante desde el formulario web) solicita y el personal de Sinergi registra el proyecto, lo que asegura datos correctos desde el inicio. • Captación de leads > solicitudes de proyecto con aprobación. El administrador aprueba asignando o creando la cuenta del cliente, manteniendo la regla de que no existe autoregistro. • Verificación de documentos entrantes > observación de documentos. Al no recibir archivos del cliente, la verificación se transformó en solicitudes de corrección o antecedentes por el canal de peticiones. • Hitos con avance manual > fases y subfases con avance automático. Evita incoherencias entre lo que informa el empleado y lo que ve el cliente, y agrega un diagrama imprimible del proyecto. • Eliminación de registros > archivado con eliminación a los 60 días. Previene pérdidas de información por errores y deja trazabilidad en el registro de actividad. • Gestión de empresas y separación de privilegios administrativos: se agregaron para ordenar la información de los clientes y reducir el riesgo de accesos indebidos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Notificaciones por correo con Brevo y activación de cuentas por link: no iniciadas por la decisión de dejar las APIs para el final. Estrategia: la cola de tareas (Celery y Redis) ya está operativa, por lo que solo falta conectar el proveedor y crear las plantillas de correo. • Autenticación de dos factores (2FA) para empleados y administradores: pendiente. Estrategia: implementar junto con la activación por link, ya que ambas forman parte del flujo de acceso. • Antivirus ClamAV para archivos: pendiente. Hoy los archivos se validan por tipo real y tamaño; el antivirus se agrega como servicio adicional. • Despliegue en VPS, HTTPS y respaldos automáticos: no iniciados. Estrategia: levantar primero un servidor de staging del equipo, sin esperar la definición del servidor de producción de Sinergi. • Dashboard de métricas: pendiente; se desarrollará con los datos que ya registra el sistema (proyectos, estados y actividad). • Actualización de la documentación formal (Diccionario de Datos y Casos de Uso): retrasada por los cambios de alcance. Estrategia: actualizarla a partir del Registro de Cambios antes de la siguiente entrega. • Inventario e inglés: se mantienen como condicionales, solo si el tiempo lo permite tras completar los módulos principales.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.