Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 5

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha: 20/10/2026

Tabla de contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20-10-2026 | Versión inicial del Product Backlog general del proyecto y del Sprint Backlog detallado del Sprint 5 - Inteligencia artificial, migración y 2FA, en base a la Definición del Proyecto, el Acta de Constitución y la Planificación de Sprints. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Plataforma Web Integral Sinergi”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios (admin) | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos | 2 | Must Have | 2 |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-09 | Curaduría del feed de noticias | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) | 5 | Could Have | 5 |
| SNG-EP04-02 | Chatbot de proyectos (cliente autenticado) | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP03-08 | Migración de datos históricos | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP05-03 | Autenticación de doble factor (2FA) | 5 | Must Have | 5 |
| SNG-EP06-01 | Módulo de inventario (stock básico) | 3 | Could Have | 6 |
| SNG-EP01-04 | Internacionalización (i18n) del sitio público | 3 | Could Have | 6 |

Total del Product Backlog: 91 puntos de historia en 25 historias. Se destacan las historias comprometidas en el Sprint 5.

## Patrón de comparación

El equipo utilizó la técnica de Planning Poker con una escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Como historia de referencia (patrón base) se definió SNG-EP05-01 ‘Bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión’, estimada en 2 puntos por tratarse de una funcionalidad acotada, resuelta mayormente con librerías existentes (django-axes / django-ratelimit) y con un único flujo de prueba. A partir de esa referencia, el equipo comparó cada nueva historia: se asignaron 3 puntos a historias de complejidad similar o levemente mayor, con un flujo principal claro y pocos escenarios alternativos (por ejemplo, login de cliente, gestión de usuarios, notificaciones por correo); se asignaron 5 puntos a historias con mayor incertidumbre, integración con múltiples componentes (base de datos, almacenamiento de archivos, polling, tareas en segundo plano) o más escenarios de aceptación (por ejemplo, verificación de proyectos, desglose de hitos, chatbots de IA, 2FA); y se asignaron 2 puntos a historias simples, de un solo escenario y sin dependencias externas relevantes (por ejemplo, portafolio público o formulario de contacto). Los habilitadores técnicos (SNG-EP05-T01 a T09) no se estiman en puntos de historia, solo en horas.

# Sprint Backlog 5

| Sprint | Sprint 5 - Inteligencia artificial, migración y 2FA |
| --- | --- |
| Período | Semana 13 – Semana 14 (20/10/2026 al 31/10/2026) |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Objetivo (Sprint Goal) | Integrar los dos chatbots vía API externa (público y de proyectos con aislamiento estricto por cliente), migrar los proyectos históricos de Sinergi y exigir 2FA (TOTP) a administradores y empleados. |

## Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en el quinto Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) (Como un visitante o cliente, necesito consultar un chatbot general sobre la empresa y el proceso de contacto, con la finalidad de resolver dudas básicas sin depender de una respuesta humana) | 5 | 5 |
| SNG-EP04-02 | Chatbot de proyectos (cliente autenticado) (Como un cliente autenticado, necesito consultar a un chatbot sobre el estado y avance de mis propios proyectos, con la finalidad de obtener respuestas rápidas sin depender de la disponibilidad del equipo humano) | 5 | 5 |
| SNG-EP03-08 | Migración de datos históricos (Como administrador (equipo de proyecto), necesito migrar los proyectos existentes de Sinergi junto con su documentación asociada al nuevo sistema, con la finalidad de nutrir el historial y portafolio público desde el lanzamiento) | 5 | 5 |
| SNG-EP05-03 | Autenticación de doble factor (2FA) (Como un administrador o empleado, necesito autenticarme con un segundo factor (2FA, TOTP) además de mi usuario y contraseña, con la finalidad de proteger el acceso a datos de todos los clientes) | 5 | 5 |

Total comprometido: 20 puntos de historia.

## Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en el quinto Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP04-01 | T1 | Selección e integración de la API externa de IA | Bruno Zuñiga | 5 |
| SNG-EP04-01 | T2 | Instrucciones del chatbot con información controlada y límites de alcance | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP04-01 | T3 | Widget de chat en el sitio público | Simon Benavente | 5 |
| SNG-EP04-01 | T4 | Pruebas de consultas dentro y fuera de alcance | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP04-02 | T1 | Construcción del contexto filtrado solo con proyectos del cliente autenticado | Bruno Zuñiga | 6 |
| SNG-EP04-02 | T2 | Widget de chatbot en el portal de clientes | Simon Benavente | 4 |
| SNG-EP04-02 | T3 | Protección ante manipulación del mensaje para obtener datos ajenos | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP04-02 | T4 | Pruebas de aislamiento con múltiples clientes y proyectos simultáneos | Marco Gonzalez | 6 |
| SNG-EP03-08 | T1 | Levantamiento de proyectos históricos junto a Sinergi | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP03-08 | T2 | Comando de migración a PostgreSQL y /media/ | Bruno Zuñiga | 6 |
| SNG-EP03-08 | T3 | Marcado visual "sin documentación migrada" | Simon Benavente | 2 |
| SNG-EP03-08 | T4 | Ejecución de la migración con datos simulados y validación | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP05-03 | T1 | Integración de django-otp (TOTP) | Bruno Zuñiga | 5 |
| SNG-EP05-03 | T2 | Flujo obligatorio de configuración con código QR tras la activación | Simon Benavente | 4 |
| SNG-EP05-03 | T3 | Verificación del código TOTP en cada login de admin y empleado | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP05-03 | T4 | Pruebas con código válido, inválido y expirado | Marco Gonzalez | 3 |
| Total de horas del Sprint |  |  |  | 69 |

Distribución de horas: Bruno Zuñiga 30 h · Marco Gonzalez 24 h · Simon Benavente 15 h.

## Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 5

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del Sprint 5. El gráfico contiene solo las tareas definidas para este sprint, mostrando el total de horas estimadas (69 h) y la línea ideal de avance a lo largo de los 10 días hábiles, sin avance aún en las tareas.