Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 6

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha: 03/11/2026

Tabla de contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03-11-2026 | Versión inicial del Product Backlog general del proyecto y del Sprint Backlog detallado del Sprint 6 - QA final, lanzamiento y funcionalidades condicionales, en base a la Definición del Proyecto, el Acta de Constitución y la Planificación de Sprints. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Plataforma Web Integral Sinergi”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios (admin) | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos | 2 | Must Have | 2 |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-09 | Curaduría del feed de noticias | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) | 5 | Could Have | 5 |
| SNG-EP04-02 | Chatbot de proyectos (cliente autenticado) | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP03-08 | Migración de datos históricos | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP05-03 | Autenticación de doble factor (2FA) | 5 | Must Have | 5 |
| SNG-EP06-01 | Módulo de inventario (stock básico) | 3 | Could Have | 6 |
| SNG-EP01-04 | Internacionalización (i18n) del sitio público | 3 | Could Have | 6 |

Total del Product Backlog: 91 puntos de historia en 25 historias. Se destacan las historias comprometidas en el Sprint 6.

## Patrón de comparación

El equipo utilizó la técnica de Planning Poker con una escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Como historia de referencia (patrón base) se definió SNG-EP05-01 ‘Bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión’, estimada en 2 puntos por tratarse de una funcionalidad acotada, resuelta mayormente con librerías existentes (django-axes / django-ratelimit) y con un único flujo de prueba. A partir de esa referencia, el equipo comparó cada nueva historia: se asignaron 3 puntos a historias de complejidad similar o levemente mayor, con un flujo principal claro y pocos escenarios alternativos (por ejemplo, login de cliente, gestión de usuarios, notificaciones por correo); se asignaron 5 puntos a historias con mayor incertidumbre, integración con múltiples componentes (base de datos, almacenamiento de archivos, polling, tareas en segundo plano) o más escenarios de aceptación (por ejemplo, verificación de proyectos, desglose de hitos, chatbots de IA, 2FA); y se asignaron 2 puntos a historias simples, de un solo escenario y sin dependencias externas relevantes (por ejemplo, portafolio público o formulario de contacto). Los habilitadores técnicos (SNG-EP05-T01 a T09) no se estiman en puntos de historia, solo en horas.

# Sprint Backlog 6

| Sprint | Sprint 6 - QA final, lanzamiento y funcionalidades condicionales |
| --- | --- |
| Período | Semana 15 – Semana 16 (03/11/2026 al 14/11/2026) |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Objetivo (Sprint Goal) | Ejecutar el QA final por rol, desplegar en producción y capacitar a Sinergi; y, si el tiempo lo permite, implementar el módulo de inventario y la internacionalización del sitio público (ambos condicionales). |

## Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en el sexto Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP06-01 | Módulo de inventario (stock básico) (Como un administrador, necesito registrar y consultar de forma básica el stock de herramientas y equipos de la empresa en un módulo independiente, con la finalidad de mantener un control interno básico de inventario) | 3 | 6 |
| SNG-EP01-04 | Internacionalización (i18n) del sitio público (Como un visitante del sitio, necesito poder cambiar el idioma del sitio público a inglés, con la finalidad de acceder a la información institucional en mi idioma) | 3 | 6 |

Total comprometido: 6 puntos de historia.

Además, el equipo se compromete con los siguientes habilitadores técnicos de cierre del proyecto:

| ID | Habilitador técnico | Sprint |
| --- | --- | --- |
| SNG-EP05-T07 | QA final por rol de usuario (Como equipo de desarrollo, necesitamos ejecutar el QA final por rol (cliente, empleado, admin), con la finalidad de asegurar la calidad antes del lanzamiento.) | 6 |
| SNG-EP05-T08 | Despliegue a producción (Como equipo de desarrollo, necesitamos desplegar la plataforma en el VPS de Sinergi, con la finalidad de dejar el sistema operativo para el lanzamiento.) | 6 |
| SNG-EP05-T09 | Capacitación a Sinergi (Como equipo de desarrollo, necesitamos capacitar a Sinergi en el uso del panel de administración, con la finalidad de que la empresa opere la plataforma de forma autónoma.) | 6 |

SNG-EP06-01 (Inventario) y SNG-EP01-04 (Internacionalización) son de desarrollo condicional según la Definición del Proyecto: se ejecutan solo si el QA, el despliegue y la capacitación quedan cubiertos. Si no alcanzan, vuelven al Product Backlog como trabajo futuro.

## Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en el sexto Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP05-T07 | T1 | Plan de pruebas por rol de usuario | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP05-T07 | T2 | Ejecución de pruebas rol cliente y empleado | Simon Benavente | 4 |
| SNG-EP05-T07 | T3 | Ejecución de pruebas rol administrador | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP05-T07 | T4 | Corrección de defectos encontrados | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP05-T08 | T1 | Configuración del VPS de producción y HTTPS (reverse proxy) | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP05-T08 | T2 | Respaldo de base de datos y del volumen /media/ | Bruno Zuñiga | 2 |
| SNG-EP05-T08 | T3 | Pruebas de humo en producción | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP05-T09 | T1 | Manual de uso del panel de administración | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP05-T09 | T2 | Sesión de capacitación con Sinergi | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP06-01 | T1 | Modelo de inventario aislado del módulo de proyectos | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP06-01 | T2 | Registro, listado y consulta de ítems de inventario | Simon Benavente | 5 |
| SNG-EP06-01 | T3 | Pruebas de registro y de aislamiento con proyectos | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP01-04 | T1 | Configuración de i18n en Django | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP01-04 | T2 | Traducción del contenido institucional al inglés | Simon Benavente | 5 |
| SNG-EP01-04 | T3 | Selector de idioma en el sitio público | Simon Benavente | 2 |
| SNG-EP01-04 | T4 | Pruebas de cambio de idioma | Marco Gonzalez | 2 |
| Total de horas del Sprint |  |  |  | 50 |

Distribución de horas: Marco Gonzalez 15 h · Simon Benavente 19 h · Bruno Zuñiga 16 h.

## Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 6

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del Sprint 6. El gráfico contiene solo las tareas definidas para este sprint, mostrando el total de horas estimadas (50 h) y la línea ideal de avance a lo largo de los 10 días hábiles, sin avance aún en las tareas.