Validando

Sprint 5

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha: 31/10/2026

Tabla de contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31-10-2026 | Documento preparado para la validación del Sprint 5 - Inteligencia artificial, migración y 2FA. Se completa con el registro diario y la validación del Product Owner al cierre del sprint. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas est. | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP04-01 | Selección e integración de la API externa de IA | 5 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP04-01 | Instrucciones del chatbot con información controlada y límites de alcance | 4 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP04-01 | Widget de chat en el sitio público | 5 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP04-01 | Pruebas de consultas dentro y fuera de alcance | 3 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP04-02 | Construcción del contexto filtrado solo con proyectos del cliente autenticado | 6 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP04-02 | Widget de chatbot en el portal de clientes | 4 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP04-02 | Protección ante manipulación del mensaje para obtener datos ajenos | 4 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP04-02 | Pruebas de aislamiento con múltiples clientes y proyectos simultáneos | 6 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP03-08 | Levantamiento de proyectos históricos junto a Sinergi | 4 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP03-08 | Comando de migración a PostgreSQL y /media/ | 6 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP03-08 | Marcado visual "sin documentación migrada" | 2 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP03-08 | Ejecución de la migración con datos simulados y validación | 4 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-03 | Integración de django-otp (TOTP) | 5 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-03 | Flujo obligatorio de configuración con código QR tras la activación | 4 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-03 | Verificación del código TOTP en cada login de admin y empleado | 4 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-03 | Pruebas con código válido, inválido y expirado | 3 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

Sprint planificado (20/10/2026 al 31/10/2026). Registre las horas realizadas por día y la validación del Product Owner (A = Aceptada / R = Rechazada) durante la ejecución y en la Sprint Review.

Horas por día = horas realizadas por el responsable en cada uno de los 10 días hábiles del sprint.

# Gráfico de avance del sprint 5.

Aún no hay avance registrado. El gráfico muestra la línea ideal de 69 horas; la línea real se dibuja con el registro diario de la planilla anterior.

# Pila del producto actualizada (proyectada al cierre del sprint).

Historias que quedarían en el Product Backlog si el Sprint 5 se completa según lo planificado:

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP06-01 | Módulo de inventario (stock básico) | 3 | Could Have | 6 |
| SNG-EP01-04 | Internacionalización (i18n) del sitio público | 3 | Could Have | 6 |

Total pendiente: 2 historias, 6 puntos de historia.