Validando

Sprint 6

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha: 14/11/2026

Tabla de contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14-11-2026 | Documento preparado para la validación del Sprint 6 - QA final, lanzamiento y funcionalidades condicionales. Se completa con el registro diario y la validación del Product Owner al cierre del sprint. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas est. | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP05-T07 | Plan de pruebas por rol de usuario | 3 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-T07 | Ejecución de pruebas rol cliente y empleado | 4 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-T07 | Ejecución de pruebas rol administrador | 3 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-T07 | Corrección de defectos encontrados | 4 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-T08 | Configuración del VPS de producción y HTTPS (reverse proxy) | 4 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-T08 | Respaldo de base de datos y del volumen /media/ | 2 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-T08 | Pruebas de humo en producción | 2 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-T09 | Manual de uso del panel de administración | 3 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP05-T09 | Sesión de capacitación con Sinergi | 3 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP06-01 | Modelo de inventario aislado del módulo de proyectos | 3 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP06-01 | Registro, listado y consulta de ítems de inventario | 5 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP06-01 | Pruebas de registro y de aislamiento con proyectos | 2 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP01-04 | Configuración de i18n en Django | 3 | Bruno Zuñiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP01-04 | Traducción del contenido institucional al inglés | 5 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP01-04 | Selector de idioma en el sitio público | 2 | Simon Benavente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNG-EP01-04 | Pruebas de cambio de idioma | 2 | Marco Gonzalez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

Sprint planificado (03/11/2026 al 14/11/2026). Registre las horas realizadas por día y la validación del Product Owner (A = Aceptada / R = Rechazada) durante la ejecución y en la Sprint Review.

Horas por día = horas realizadas por el responsable en cada uno de los 10 días hábiles del sprint.

# Gráfico de avance del sprint 6.

Aún no hay avance registrado. El gráfico muestra la línea ideal de 50 horas; la línea real se dibuja con el registro diario de la planilla anterior.

# Pila del producto actualizada (proyectada al cierre del sprint).

Con este sprint se completa el Product Backlog comprometido para el proyecto de título. Las funcionalidades condicionales que no se alcancen a implementar se registran como trabajo futuro.